PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Proyecto: Sistema de Gestión de Viáticos (CocoAPI) Cliente: Ditta Consulting

Versión: 2.0

Equipo 1 - COCO-CONSULTING2

Curso: TC3005B.501

Profesora: Lizbeth Peralta Malváez

Plan de Pruebas

27 de abril de 2026

Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23/02/2026 | Eder Jezrael Cantero Moreno, Mariano Carretero Fuentes, Ángel Montemayor Dávila, Emiliano Delgadillo Osorio, Héctor Lugo Gabino, Kevin Javier Esquivel Villafuerte, Luis Leonardo Rodríguez Gálvez, Santino Matías Im, Emiliano Deyta Illescas, Erick Alonso Morales Dieguez | Borrador inicial del plan |
| 0.5 | 05/03/2026 | Eder Jezrael Cantero Moreno, Mariano Carretero Fuentes, Ángel Montemayor Dávila, Emiliano Delgadillo Osorio, Héctor Lugo Gabino, Kevin Javier Esquivel Villafuerte, Luis Leonardo Rodríguez Gálvez, Santino Matías Im, Emiliano Deyta Illescas, Erick Alonso Morales Dieguez | Primera versión: estrategia, roles, entorno, herramientas |
| 1.0 | 13/03/2026 | Eder Jezrael Cantero Moreno, Mariano Carretero Fuentes, Ángel Montemayor Dávila, Emiliano Delgadillo Osorio, Héctor Lugo Gabino, Kevin Javier Esquivel Villafuerte, Luis Leonardo Rodríguez Gálvez, Santino Matías Im, Emiliano Deyta Illescas, Erick Alonso Morales Dieguez | Versión completa: cronograma alineado a WBS, criterios de entrada/salida, criterios pasa/falla, glosario |
| 1.1 | 13/04/2026 | Hector Lugo Eder Jezrael Cantero Moreno Erick Alonso Morales Diéguez Angel Montemayor | Actualización de entregables: se agrega NT-003 (reporte de ejecución TC-01 a TC-09 del legado), DT-007 (Casos de Prueba Almacenamiento S3) y TC-006/010/011. Actualización de secciones 5.3 y 11. |
| 1.2 | 26/04/2026 | Eder Jezrael Cantero Moreno Erick Alonso Morales Diéguez Angel Montemayor Dávila Mariano Carretero Fuentes Kevin Javier Esquivel Villafuerte | Modulo-1-reporte-pruebas |
| 2.0 | 27/05/2026 | Erick Morales (QA) | Actualizacion v2.0 — Inyeccion de resultados de ejecucion de M1 (Semana 6), log de defectos consolidado y anexo M1 con metricas por sesion QA. |

Tabla de Contenido

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Específicos

2. Alcance de las Pruebas (In Scope)

2.1 Mejoras al Sistema Legado (10 Cambios)

2.2 Nuevas Funcionalidades (US-01 a US-17)

2.3 Alcance por Módulo

2.4 Fuera del Alcance

3. Roles y Responsabilidades

4. Supuestos, Riesgos y Mitigación

5. Estrategia de Pruebas

5.1 Tipos de Pruebas a Ejecutar

5.2 Herramientas

5.3 Cambios del Sistema Legado Analizados

6. Entorno de Pruebas

7. Seguimiento de Defectos

7.1 Matriz de Severidad y Prioridad

7.2 Formato de Reporte de Bug

7.3 Ciclo de Vida de un Defecto

7.4 Estado Actual del Log de Defectos

8. Criterios de Entrada y Salida

8.1 Criterios de Entrada (Para iniciar pruebas de cada módulo)

8.2 Criterios de Salida (Para dar por terminadas las pruebas de cada módulo)

8.3 Criterios de Salida Finales ( Semana 14-15)

9. Criterios de Pasa/Falla

10. Cronograma de Pruebas

11. Entregables de Pruebas

12. Glosario

13. Nomenclatura del Equipo

14. Referencias

## 1. Objetivos

#### 1.1 Objetivo General

Validar que el Sistema de Gestión de Viáticos (CocoAPI) cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el WBS y las historias de usuario (US-01 a US-25), asegurando la correcta integración con APIs externas (SAT, Banxico), la estabilidad del sistema legado tras las mejoras aplicadas (10 cambios identificados en el análisis del sistema), y la usabilidad de los flujos de aprobación multinivel, según la como lo especifique cada empresa, en todos los dispositivos soportados. (IEEE, 2022)

#### 1.2 Objetivos Específicos

1. Verificar que las 25 nuevas funcionalidades (US-01 a US-25) operan conforme a sus criterios de aceptación definidos.

2. Asegurar que los 10 cambios al sistema legado (fuga de info, CORS, ESLint, Winston, validación de archivos, pool MariaDB, auth en fileRoutes, cross-browser, travelAgentService, validación ISO de fechas) no introducen regresiones en los 41 procesos existentes (35 endpoints + 5 triggers + 1 evento de email).

3. Validar la integración correcta con la API del SAT para verificación de CFDI y con la API de Banxico para tipo de cambio.

4. Confirmar que el flujo completo de 10 estados de una solicitud funciona end-to-end, incluyendo bifurcaciones (con/sin hotel/vuelo) y retroceso de estados.

5. Verificar la usabilidad responsive de los flujos de aprobación en dispositivos móviles (Android e iOS) y navegadores de escritorio (Chrome, Safari, Edge).

6. Validar la seguridad del sistema: autenticación JWT, encriptación AES-256-CBC, y los nuevos endpoints de exportación contable.

7. Validar que el sistema de notificaciones (correo + in-app) entrega alertas dentro de 5 minutos del evento disparador y respeta la configuración por usuario/canal (US-20). 8. Verificar que el dashboard de viáticos por centro de costos muestra datos correctos, filtros funcionales y alertas al según el presupuesto de presupuesto (US-18).

9. Confirmar que el catálogo contable maestro y la asociación de cuentas a tipos de gasto generan correctamente los importes de cargo/abono en la exportación al ERP (US-24, US-25).

10. Validar que el autoguardado de borradores funciona cada 30 segundos y que los borradores son invisibles para aprobadores (US-21).

## 2. Alcance de las Pruebas (In Scope)

El alcance se divide en dos grandes bloques: (A) las pruebas sobre los 10 cambios/mejoras al sistema legado identificados en la fase de análisis, y (B) las pruebas sobre las 17 nuevas historias de usuario.

#### 2.1 Mejoras al Sistema Legado (10 Cambios)

Durante la Fase 1 de Análisis (Semanas 1–5), el equipo identificó 10 áreas de mejora en el sistema actual. Para cada cambio se diseñaron pruebas de caja blanca y caja negra (documentadas en el entregable “Pruebas Análisis del Sistema”). Estos cambios se implementan durante la Semana 6 (Deuda Técnica) y se prueban en paralelo. Los 10 cambios son:

| ID | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Cambio 1 | Fuga de información en producción (adminController.updateUser / userController.login) | Héctor Lugo |
| Cambio 2 | CORS mal configurado - falta DELETE en Allow-Methods | Mariano Carretero |
| Cambio 3 | Configuración de ESLint para calidad de código | Erick Morales |
| Cambio 4 | Sistema de logging con Winston + alertas visuales en UI | Emiliano Deyta |
| Cambio 5 | Validación de extensiones en upload de archivos (fileRoutes) | Angel Montemayor |
| Cambio 6 | Configuración del pool de conexiones MariaDB + errores 503 semánticos | Kevin Esquivel |
| Cambio 7 | Agregar autenticación a fileRoutes.js (middleware JWT + RBAC) | Leonardo Rodríguez |
| Cambio 8 | Compatibilidad cross-browser (flujo de acceso según sesión y rol) | Emiliano Delgadillo |
| Cambio 9 | Implementar lógica en travelAgentService.js (validación status + hotel/avión) | Eder Cantero |
| Cambio 10 | Validaciones de fecha por formato ISO (atomicidad ACID en BD) | Santino Im |

#### 2.2 Nuevas Funcionalidades (US-01 a US-17)

Las siguientes historias de usuario se desarrollan durante las Semanas 7–12 (Módulos 1, 2 y 3) y se prueban al finalizar cada módulo según el WBS.

| ID | Historia de Usuario | Criterios Clave | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| US 01 | Interfaz de Carga de Comprobantes XML/PDF | Zona de carga drag & drop, barra de progreso, solo acepta .xml y .pdf, reacción visual al arrastrar | Alta |
| US 02 | Extracción de Datos de CFDI (Backend) | Mapeo de nodos SAT, mensaje de error si estructura inválida, detección de UUID duplicados | Alta |

| US 03 | Verificación de CFDI ante el SAT | Consumo de API SAT, estatus de validación (Vigente/Cancelado), bloqueo de CFDI inválido | Media/Baja |
| --- | --- | --- | --- |
| US 04 | Tipo de Cambio Automático vía Banxico | Consumo de API Banxico, conversión automática a MXN, muestra fuente y fecha del tipo de cambio | Media/Baja |
| US 05 | Migración de DB — Tabla de datos fiscales CFDI | Tabla con UUID, RFC emisor/receptor, fecha, monto, impuestos (JSON); archivo de migración con timestamp | Alta |
| US 06 | Límite de tiempo de reembolsos | Fecha límite de dos semanas, revisión y aprobación por administrador, devolución al trabajador | Alta |
| US 07 | Interfaz Móvil para Aprobaciones | Diseño 100% responsive, botones táctiles de acción (Aprobar/Rechazar) adaptados a móvil | Media |
| US 08 | Aprobar o Rechazar Solicitudes | Resumen completo, rechazo con comentario obligatorio, registro de fecha/hora, notificación al solicitante | Media |
| US 09 | Gestión de Agencia de Viajes Digital | Selección de vuelos/hoteles pre-aprobados, costo automático en solicitud, confirmación al aprobar viaje | Media |
| US 10 | Gastos Individuales por Tramo en Viaje Multidestino | Comprobantes y gastos por tramo, resumen agrupado para contabilidad, total general consolidado | Media |
| US 11 | API de Exportación Contable (XML data) | Endpoint REST/JSON seguro (API Key/JWT), estructura estándar, filtros por fecha/estatus, flag de sincronizado | Alta |
| US 12 | Configuración de Políticas de Viaje (Viáticos y Topes) | Montos por categoría/destino, topes por tipo de gasto, alertas al superar política, excepciones con justificación | Alta |
| US 13 | Registro de Nueva Empresa (Organización) | Datos básicos (nombre, RFC, logo, moneda), entorno aislado, estado “En configuración” | Alta |
| US 14 | Creación de Permisos | Roles personalizados, catálogo de permisos, vistas restrictivas, monto máximo de autorización | Alta |

| US 15 | Sincronización de Empleados y Proveedores desde Fuente Externa | Importación vía API o CSV, actualización sin duplicados, inactivación sin eliminar, log de cambios | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| US 16 | Configuración Dinámica de Workflow de Aprobación | Niveles por rango de importes, aprobadores por centro de costos, no retroactivo, simulación de flujo | Alta |
| US 17 | Autenticación de Sistemas Externos vía API Key | Generar/revocar API Keys por organización, scope definido, HTTP 401 sin key, log de auditoría | Alta |
| US 18 | Dashboard de Viáticos por Centro de Costos | Gráficas por mes/trimestre por CC, filtros periodo/tipo/estatus, alerta al 80% presupuesto, actualización sin recargar | Alta |
| US 19 | Historial y Trazabilidad Completa de Solicitud | Línea de tiempo cronológica, nombre/rol/timestamp por acción, comentarios de rechazo, solo lectura inmutable | Alta |
| US 20 | Notificaciones Push y por Correo Configurables | Activar/desactivar por evento y canal, campana con contador, correo con link directo, configuración por usuario | Media/Baja |
| US 21 | Borrador Automático de Solicitud | Auto-guardado cada 30s, continuar último borrador, sección "Mis borradores", notificación limpieza 30 días, invisible para aprobadores | Media/Baja |
| US 22 | Comentarios y Mensajería Interna por Solicitud | Chat por solicitud, notificación a participantes, comentarios inmutables, admin Ditta ve todos, incluidos en trazabilidad | Media/Baja |
| US 23 | Roles de Notificación vs. Autorización en Workflow | Diferenciar Autorizador vs Solo Notificación, reasignación de tarea con motivo, escalamiento automático 48h, no reasignar a Solo Notificación | Alta |
| US 24 | Catálogo Contable Maestro (Cuentas e Indicadores) | CRUD cuentas contables por tipo, CRUD indicadores impuesto, aislado por organización, no eliminar si asociado, exportar CSV | Alta |

| US 25 | Asociación de Cuentas Contables a Tipos de Gasto | Cuenta cargo/abono por tipo de gasto, indicador impuesto por defecto, "Pendiente de mapeo" si no asociado, panel de estado, no retroactivo | Alta |
| --- | --- | --- | --- |

#### 2.3 Alcance por Módulo

● Módulo 1 (Core Fiscal — Semanas 7-8): US-01 (Carga XML/PDF), US-02 (Extracción CFDI), US-03 (Validación SAT), US-04 (Tipo de cambio Banxico), US-05 (Migración tabla CFDI), US-10 (Gastos por tramo multidestino), US-11 (API exportación contable).

● Módulo 2 (Autorización y Workflow — Semanas 9-10): US-06 (Límite de tiempo), US-07 (Interfaz móvil aprobaciones), US-08 (Aprobar/Rechazar), US-12 (Políticas de viaje), US-14 (Creación de permisos), US-16 (Workflow dinámico), US-23 (Roles notificación vs autorización).

● Módulo 3 (Onboarding, Notificaciones y Reportería — Semanas 11-12): US-13 (Registro empresa), US-15 (Sincronización empleados), US-17 (API Keys), US-18 (Dashboard), US-19 (Trazabilidad), US-20 (Notificaciones), US-21 (Borradores), US-22 (Comentarios), US-24 (Catálogo contable), US-25 (Asociación cuentas).

#### 2.4 Fuera del Alcance

• Pruebas de estrés masivo (>10,000 usuarios concurrentes).

• Validación fiscal legal profunda (responsabilidad del SAT; el sistema valida estructura). • Hardware de dispositivos móviles de usuarios finales (se prueban dispositivos representativos del equipo).

• Migración de datos de producción del cliente (se usan datos anónimos). • Integración real con agencias externas (Expedia/AMEX). US-09 cubre la interfaz, no la reservación real.

• Soporte para navegadores “viejos” (Internet Explorer, versiones anteriores). • Autorización por respuesta de correo (feature avanzado, sin US definida, pendiente de validación con Ditta).

• Integración con WhatsApp/Telegram (feature futuro fuera de alcance de las 15 semanas).

### 3. Roles y Responsabilidades

El equipo de 10 personas se distribuyó en roles de pruebas considerando las fortalezas de cada quien y la composición definida en el WBS: 4 personas en backend/BD, 2 en frontend y 4 en QA/Testing. Los desarrolladores son responsables de las pruebas unitarias de su propio código (Jest, Vitest), mientras que el equipo de QA se encarga de las pruebas funcionales, E2E y de regresión. Esta separación es importante porque quien escribe el código no debería ser el único que lo valida. (Myers et al., 2011)

| Rol | Responsable | Tareas Principales |
| --- | --- | --- |

| Test Manager / QA Lead | Ángel Montemayor | Definir estrategia de pruebas, aprobar plan, gestionar riesgos, coordinar ejecución. |
| --- | --- | --- |
| Test Analyst | Erick Morales | Diseñar casos de prueba, preparar datos de prueba, definir escenarios E2E. |
| Test Executor | Eder Cantero | Ejecutar pruebas manuales y automatizadas, reportar bugs, documentar evidencia. |
| Test Executor | Emiliano Delgadillo | Ejecutar pruebas manuales y automatizadas, pruebas responsive móvil y cross-browser. |
| Developer (Backend) | Kevin Esquivel, Santino Im, Héctor Lugo, Mariano Carretero | Pruebas unitarias backend, corrección de defectos reportados, soporte técnico. |
| Developer (Frontend) | Leonardo Rodríguez, Emiliano Deyta | Pruebas unitarias frontend, corrección de UI/UX, pruebas de componentes React. |
| Product Owner | PM / Ditta Consulting | Validar criterios de aceptación, ejecutar UAT, aprobación final. |

### 4. Supuestos, Riesgos y Mitigación

Todo plan de pruebas opera bajo supuestos: cosas que asumimos que serán ciertas pero que, si fallan, pueden bloquear el avance. En nuestro caso, los riesgos más críticos están en las dependencias externas (la API del SAT puede caer, la API de Banxico puede cambiar su formato) y en la estabilidad del sistema legacy (cada refactorización puede romper flujos existentes). Para cada supuesto identificamos el riesgo concreto y una acción específica de mitigación, no genérica. La siguiente tabla documenta estos escenarios.

| ID | Supuesto | Riesgo Asociado | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| AS M01 | La API del SAT estará disponible 99.9% del tiempo. | Bloqueo en la validación de facturas; el usuario no puede avanzar. | Mock Server (el cual mande un mensaje predeterminado de que actualmente no se cuenta disponible) que simule respuestas del SAT para continuar pruebas si el servicio real cae. Y dar la opción de registrarlo directo en el portal del SAT, con el link directo. |
| AS M02 | El sistema legado (Express + Astro) es estable como base, y funciona correctamente. | Refactorización de auth/uploads rompe flujos existentes. | Commit fijo como baseline. Suite de regresión antes de cada refactor (Cambio 7 - Cypress 12/12 tests). |

| AS M03 | La API de Banxico mantiene un formato estable. | Tipo de cambio no se obtiene; la conversión de moneda falla. | caché del último tipo de cambio conocido. |
| --- | --- | --- | --- |
| AS M04 | Los XMLs subidos cumplen CFDI 4.0. | Parseo falla con versiones anteriores o XMLs malformados. | Validación de esquema XSD previa al parseo; mensaje de error específico al usuario. |
| AS M05 | MariaDB + MongoDB mantienen consistencia. | Archivos huérfanos en GridFS tras DELETE+INSERT de rutas. | Pruebas de integridad entre ambas BD (Cambio 6 ya valida pool de conexiones). |
| AS M06 | Los 5 triggers SQL funcionan tras migraciones. | Triggers de wallet/alertas se rompen con cambios de schema. | Tests específicos para cada trigger antes y después de migraciones. |
| AS M07 | El equipo completo (10 personas) está disponible durante las 15 semanas. | Retrasos en ejecución y resolución de defectos. | Cobertura cruzada documentada; cualquier miembro puede ejecutar pruebas críticas. |
| AS M08 | El servicio de correo (SendGrid/SES/SMTP) estará disponible para enviar notificaciones. | Correos no se envían; aprobadores no se enteran de solicitudes pendientes. | Cola de envío con bull/Redis para reintentos; notificación in-app como fallback |
| AS M09 | El ERP externo de cada cliente consumirá la API de exportación contable en el formato definido | El cliente rechaza el formato de la póliza o requiere campos adicionales. | Estructura de respuesta validada con Ditta antes de desarrollo; campos configurables por organización |
| AS M10 | La sincronización de empleados desde ERP externo recibirá datos en formato estándar (API REST o CSV). | Formato del ERP del cliente no es estándar o cambia sin aviso. | Configuración flexible por organización (API o CSV); validación de schema antes de importar. |

### 5. Estrategia de Pruebas

La estrategia de pruebas se diseñó en función del stack tecnológico del proyecto (Express + Astro + React + MariaDB + MongoDB) y del hecho de que el equipo ya tiene experiencia con las herramientas seleccionadas. Las pruebas se ejecutan en capas: primero unitarias (responsabilidad del desarrollador), luego integración (API con BD y servicios externos), después E2E (flujos completos desde el navegador) y finalmente regresión (asegurar que lo nuevo no rompió lo viejo).

#### 5.1 Tipos de Pruebas a Ejecutar

• Pruebas Unitarias (Backend/Frontend): Jest + Supertest para backend, Vitest para frontend. Responsabilidad de los desarrolladores. Cobertura objetivo: 80% backend, 70% frontend. (Meta Platforms, Inc., 2024; Supertest, s.f.)

• Pruebas de Integración: Verificar que CocoAPI se comunica correctamente con MariaDB, MongoDB, API SAT (Mock) y API Banxico (Mock).

• Pruebas End-to-End (E2E): Flujo completo desde “Subir Factura” hasta “Reembolso Aprobado” usando Cypress v13.x. (Cypress, s.f.)

• Pruebas de Regresión: Se ejecutan después de cada módulo y antes de cada release. La suite baseline actual es de 12 tests en Cypress (ver caso de prueba TC-07 del equipo). • Pruebas de Seguridad: Validación de JWT con IP, encriptación AES-256-CBC, y autenticación de API Keys.

• Pruebas de Carga: Usando K6 para simular escenarios de 100, 500 y 1,000 usuarios concurrentes.(Grafana Labs, 2024)

• Pruebas de Caja Negra y Caja Blanca: Ya ejecutadas para los 10 cambios del sistema legado (ver documento “Pruebas Análisis del Sistema”). Se aplicarán las mismas técnicas a las US nuevas conforme se desarrollen. (Myers et al., 2011)

• Pruebas de notificaciones: Verificar que correos se envían dentro de 5 minutos del evento, que plantillas son responsive, que la configuración por usuario/canal se respeta, y que notificaciones in-app actualizan el badge sin recargar.

• Pruebas de multi-tenancy: Verificar aislamiento completo entre organizaciones: datos, archivos S3, catálogos contables, roles y configuraciones de workflow no se filtran entre tenants.

•

#### 5.2 Herramientas

| Categoría | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de Casos | Excel / Google Sheets |
| Pruebas Unitarias Backend | Jest + Supertest |
| Pruebas Unitarias Frontend | Vitest |
| Pruebas de API | Postman v11.x |
| Pruebas E2E | Cypress v13.x + Mochawesome |
| Load Testing | K6 |
| Logging / Monitoreo | Winston (npm) |
| Calidad de Código | ESLint + Prettier |

Cobertura de Código jest --coverage / Istanbul

Control de Versiones GitHub

#### 5.3 Cambios del Sistema Legado Analizados

Durante la Fase 1 (Semanas 1–5) se realizó un análisis del sistema actual donde se identificaron 10 cambios necesarios. Para cada cambio se diseñaron pruebas de caja blanca (complejidad ciclomática, cobertura de decisiones/condiciones, data flow testing) y caja negra (tabla de decisiones, análisis de valores límite, error guessing, partición de equivalencias, transición de estados). Los resultados completos están en el documento “Pruebas Análisis del Sistema - Caja Negra y Caja Blanca”. (ISTQB, 2024)

Adicionalmente, se ejecutarán los 9 casos de prueba definidos en el documento “Casos de Prueba”.

### 6. Entorno de Pruebas

El entorno de pruebas se definió para replicar lo más posible las condiciones reales de uso del sistema, sin comprometer datos de producción del cliente. Dado que el proyecto opera con un solo ambiente principal (main), las pruebas se ejecutan contra ese ambiente después de que el código ha pasado code review y se ha mergeado. Las APIs externas (SAT, Banxico) se simulan con mocks a nivel de código durante las pruebas automatizadas, y se validan manualmente contra las APIs reales antes del UAT. Todos los valores de esta tabla deben estar configurados antes de iniciar cualquier ciclo de pruebas formal (ver Criterios de Entrada, Sección 8.1).

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor / Staging | Aun no definido |
| SO Dev Local | Windows 11 / macOS |
| Runtime | Node.js v20.x LTS (mínimo v18.x) ¦ npm v10.x |
| Base de Datos | MariaDB 10.11 (clon anónimo) + MongoDB Atlas M10 (clúster de pruebas) |
| Datos de Prueba | Por definir |
| Mock SAT | /sat/cfdi/verificar. Respuestas: Vigente ¦ Cancelado ¦ No encontrado. CFDI 4.0.(SAT, s.f.) |
| Mock Banxico | Por definir endpoint |
| API Real SAT | Producción del SAT. Solo en integración final (Semana 13). |
| API Real Banxico Navegadores | Producción Banxico. Token en variable de entorno (BMX_TOKEN), no en repo.(Banco de México, s.f) Chrome 124 |
| Android | Por definir |
| iOS | iPhone “x” |
| E2E | Cypress v13.x contra main. Reportes generados con Mochawesome. (Mochawesome, s.f.). |
| API Testing | Postman v11.x. Colecciones en /tests/postman/. staging.env.json (sin tokens en repo). |

| Monitoreo | Winston (npm). Nivel main: debug directo. |
| --- | --- |

### 7. Seguimiento de Defectos

Cuando un tester encuentra un problema, necesita clasificarlo de forma que todo el equipo entienda qué tan grave es y qué tan rápido hay que arreglarlo. Para esto se usan dos dimensiones independientes: la severidad (qué tan grave es el impacto técnico, esto es objetivo) y la prioridad (qué tan urgente es corregirlo desde la perspectiva del negocio, esto lo decide el PO o el QA Lead). (ISTQB, 2024).

#### 7.1 Matriz de Severidad y Prioridad

ISTQB Foundation Level Syllabus - Define la separación entre severidad

| Severidad | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Inmediata | Bloquea funcionalidad principal o provoca pérdida de datos. No existe workaround. Debe resolverse antes de continuar pruebas dependientes. |
| Alta | Alta (Próximo Sprint) | Falla en funcionalidad principal pero existe workaround parcial. Afecta directamente criterios de aceptación de una US prioritaria. |
| Media | Media | Funcionalidad secundaria afectada. Se agenda para corrección dentro del ciclo de desarrollo actual. |
| Baja | Baja | Defectos cosméticos, errores de texto, inconsistencias visuales menores. |

#### 7.2 Formato de Reporte de Bug

Cada defecto se registra en GitHub Issues:

| Bug ID | Título Resumido | Módulo Afectado | Severidad Estado |  | Asignado A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG XXX | (Descripción corta del defecto) | (Módulo 1/2/3 o Legado) | (Crítica/Al ta/Media/ Baja) | (Abierto/Asign ado/En Corrección/Re suelto/Cerrado ) | (Nombre del responsable) |

#### 7.3 Ciclo de Vida de un Defecto

Abierto --Asignado --En Corrección --Resuelto --Re-Test --Cerrado (o Reabierto si persiste).

#### 7.4 Estado Actual del Log de Defectos

Corte: 27/05/2026. Total de defectos registrados para Modulo 1 — Automatizacion Fiscal: 3. La fuente unica de verdad es `cocowiki/docs/tests/log-de-defectos.md`; este corte refleja el estado de los defectos al cierre del modulo.

| ID | Severidad | Titulo | Caso | Estatus | Sesion origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-M1-001 | Media | Endpoint GET /comprobantes/:id/validacion-sat no existe como ruta independiente | NT-006 — Postman M1 Fiscal | Cerrado (no-fix) | 2026-04-20_nt-006-postman-m1-fiscal.md |
| BUG-M1-002 | Media | Pre-request Postman M2 usa credenciales seed obsoletas (era MariaDB) | NT-016 re-ejecucion — 4 logins 401 | Abierto | 2026-05-27_nt-016-postman-m2-verification.md |
| BUG-M1-003 | Baja | satConsultaService.e2e.test.js omitido por falta de CFDIs reales con UUID vivo | M1-QA4 — E2E SAT real | Abierto | 2026-04-20_M1-QA4-pruebas-cfdi-sat.md |

### 8. Criterios de Entrada y Salida

Los criterios de entrada y salida responden a una pregunta simple: ¿cuándo estamos listos para empezar a probar y cuándo podemos decir que terminamos? Sin estos criterios, el equipo corre el riesgo de probar código que aún no está listo (lo que genera falsos negativos y pierde tiempo) o de declarar las pruebas terminadas cuando aún hay defectos críticos abiertos.

#### 8.1 Criterios de Entrada (Para iniciar pruebas de cada módulo)

Estos criterios se evalúan antes de iniciar el ciclo de pruebas de cada módulo.

| ID | Criterio de Entrada | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| EC 01 | Las historias de usuario del módulo correspondiente están aprobadas por el Product Owner con criterios de aceptación definidos. | Todos los módulos |
| EC 02 | El código del módulo ha pasado code review y está mergeado en la rama de main | Todos los módulos |
| EC 03 | El entorno de main está desplegado con la versión que incluye el módulo a probar. | Todos los módulos |
| EC 04 | Las bases de datos de prueba están configuradas con datos anónimos. | Todos los módulos |
| EC 05 EC 06 EC 07 | Los Mock Servers (SAT, Banxico) están activos y respondiendo. Los casos de prueba (Excel) están diseñados y revisados para el módulo correspondiente. Las pruebas unitarias del módulo pasan con cobertura mínima. | Módulo 3 y pruebas de integración Todos los módulos Todos los módulos |
| EC 08 | Se ha ejecutado un smoke test básico: el sistema arranca, permite login y navega a pantallas principales sin errores críticos. | Todos los módulos |
| EC 09 | Para Semana 6 específicamente: los 10 cambios del legado están implementados y los tests de caja blanca/negra diseñados están listos para ejecutarse. | Semana 6 (Deuda Técnica) |

| EC 10 | El servicio de correo está configurado y funcional en el ambiente de pruebas | Módulo 3 |
| --- | --- | --- |
| EC 11 | Los datos de prueba incluyen al menos 2 organizaciones aisladas para validar multi-tenancy | Módulos 2 y 3 |

#### 8.2 Criterios de Salida (Para dar por terminadas las pruebas de cada módulo)

Los criterios de salida definen cuándo el equipo puede decir “este módulo está probado” y pasar al siguiente. El criterio más importante es que no haya defectos Críticos abiertos; los de severidad Alta deben estar resueltos o aceptados explícitamente por el PO. Si se cumple todo lo de esta tabla, el módulo está listo para integrarse con el resto del sistema.

| ID | Criterio de Salida | Tipo |
| --- | --- | --- |
| XC -01 | El 100% de los casos de prueba planificados para el módulo han sido ejecutados. | Obligatorio |
| XC -02 | No existen defectos abiertos de severidad Crítica para el módulo. | Obligatorio |
| XC -03 | Los defectos de severidad Alta están resueltos o documentados y aceptados formalmente por el PO con justificación. | Obligatorio |
| XC -04 | Las pruebas de regresión (Cypress) pasan sin nuevas regresiones. | Obligatorio |
| XC -05 | La cobertura de pruebas unitarias se mantiene en los mínimos (por determinar porcentajes) | Obligatorio |
| XC -06 | Los defectos de severidad Media/Baja pendientes están documentados con plan de resolución. | Deseable |
| XC -07 | No existen data leaks entre organizaciones verificado en pruebas multi-tenant | Obligatorio |

#### 8.3 Criterios de Salida Finales ( Semana 14-15)

Además de los criterios por módulo, hay criterios que aplican al sistema completo antes de poder hacer release a producción. Estos son más estrictos porque en este punto ya no hay margen para “lo arreglamos después”.

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| XF 01 | Todos los módulos (1, 2, 3) cumplen sus criterios de salida individuales (XC-01 a XC-05). |
| XF 02 | Las pruebas E2E de flujos críticos (carga XML --aprobación --reembolso --exportación contable) pasan al 100%. |
| XF 03 | Las pruebas de integración con APIs reales (SAT y Banxico) se ejecutaron exitosamente al menos una vez en staging. |

| XF 04 | Las pruebas de carga con K6 se ejecutaron y los resultados están documentados. |
| --- | --- |
| XF 05 | El Product Owner ha firmado el acta de aceptación UAT. |
| XF 06 | El Reporte Final de Pruebas está elaborado con métricas, evidencia y resumen de defectos. |
| XF 07 | Las pruebas de aislamiento multi-tenant se ejecutaron exitosamente (datos, archivos, configuraciones no se filtran entre organizaciones) |
| XF 08 | El sistema de notificaciones (correo + in-app) funciona end-to-end en al menos 3 eventos distintos |

### 9. Criterios de Pasa/Falla

Los criterios de pasa/falla definen a distintos niveles de granularidad cuándo algo se considera aprobado y cuándo no. Esto es necesario porque un caso de prueba individual puede fallar sin que eso signifique que toda la historia de usuario falló (quizá es un defecto de severidad Baja). La tabla siguiente establece la lógica en cuatro niveles: caso individual, historia de usuario, módulo y release completo.

| Nivel | Criterio de PASS | Criterio de FAIL |
| --- | --- | --- |
| Caso de Prueba Individual | El resultado obtenido coincide con el resultado esperado, sin desviaciones funcionales. | El resultado difiere del esperado, se produce un error no contemplado, o el sistema no responde dentro del tiempo límite (30s para UI, 5s para API). |
| Historia de Usuario | Todos los criterios de aceptación de la US se cumplen y todos los casos de prueba asociados tienen estado PASS. | Al menos un criterio de aceptación no se cumple o un caso tiene estado FAIL con severidad Alta o Crítica. |
| Módulo | Todas las US del módulo tienen estado PASS y no hay defectos Críticos o Altos abiertos. | Al menos una US del módulo tiene estado FAIL. |
| Release Completo | Todos los módulos PASS, regresión pasa, UAT aceptado. Y aislamiento multi-tenant verificado, notificaciones funcionales, | Al menos un módulo FAIL o existen defectos críticos sin resolver. |

### 10. Cronograma de Pruebas

Comparativa real vs planificado para Modulo 1 — Automatizacion Fiscal (corte 27/05/2026). Las tablas subsecuentes muestran el cronograma original del plan v1.0.

| Semana | Actividad | Planificado | Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 6 | Pruebas unitarias + funcionales del Modulo 1 (Fiscal) | 6 Abr – 17 Abr | 20 Mar – 22 Abr | Completado |
| Sem 6 | Coleccion Postman M1-Fiscal (NT-006) | Semana 6 | 20 Abr | Completado |
| Sem 6 | Pruebas CFDI + validacion SAT (M1-QA4) | Semana 6 | 20 Abr | Completado (E2E SAT real diferido) |
| Sem 7 | Casos de prueba S3 (DT-007) | Semana 7 | 27 Mar (adelantado) | Completado |

El cronograma de pruebas no es un bloque aislado al final del proyecto. Está alineado directamente al WBS (Medición de Esfuerzo, 6 de marzo 2026) donde las 15 semanas del proyecto (9 feb – 12 jun 2026) se dividen en Fase 1 (Análisis y Diseño, Semanas 1–5) y Fase 2 (Construcción y Cierre, Semanas 6–15). Las actividades de prueba ocurren inmediatamente después de que cada módulo se sube a main: el equipo de QA no espera a que estén los 3 módulos para empezar a probar, sino que prueba cada uno conforme se entrega. Esto permite detectar defectos temprano, cuando son más baratos de corregir.

| Semana | Fechas | Actividad de Pruebas | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 1–2 | 9 Feb – 20 Feb | Auditoría de código del sistema legado. Identificación de áreas de mejora y documentación de errores/bugs existentes. | Todo el equipo | Documento de áreas de mejora |
| Sem 2–3 | 23 Feb – 6 Mar | Diseño de pruebas de caja blanca y caja negra para los 10 cambios del legado. Elaboración del Plan de Pruebas (este documento). Diseño de los 9 casos de prueba iniciales (TC-01 a TC-09). | QA Team + Todo el equipo | Plan de Pruebas v0.5, Casos de Prueba (TC-01 a TC-09), Pruebas Caja Blanca/Negra |
| Sem 3–5 | 6 Mar – 20 Mar | Diseño de contratos API. Validación de requerimientos. Backlog priorizado. Diseño UX/UI. Preparación de datos de prueba. Finalización del Plan de Pruebas v1.0. | QA Lead, Test Analyst | Plan de Pruebas v1.0, datos de prueba preparados |
| Sem 6 | 22 Mar – 26 Mar | Ejecución de pruebas sobre los 10 cambios del legado (deuda técnica). Pruebas unitarias de auth/uploads refactorizados. Configuración de CI/CD. | Dev Team + QA Team | Resultados de pruebas legado, pipeline CI/CD |
| Sem 7–8 | 6 Abr – 17 Abr | Pruebas unitarias + funcionales del Módulo 1 (Automatización Fiscal): US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-10, US-11. Pruebas de API | QA Team, Backend, Frontend | Reporte de pruebas Módulo 1, defectos registrados |

|  |  | con Postman. Tests exploratorios. Regresión. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 9–10 | 20 Abr – 1 May | Pruebas unitarias + funcionales del Módulo 2 (Autorización y Workflow): US-06, US-07, US-08, US-12, US-14, US-16, US-23. Regresión. | QA Team, Dev Team | Reporte de pruebas Módulo 2, defectos registrados |
| Sem 11–12 | 11 May – 22 May | Pruebas unitarias + funcionales del Módulo 3 (Onboarding, Notificaciones, Reportería): US-13, US-15, US-17, US-18, US-19, US-20, US-21, US-22, US-24, US-25. Pruebas de notificaciones (correo + in-app). Pruebas multi-tenant. | QA Team, Dev Team | Reporte de pruebas Módulo 3, defectos registrados |
| Sem 13 | 25 May – 29 May | Pruebas E2E (Cypress) de flujos completos US-01 a US-25. Cross-browser testing. Integración con API real SAT y Banxico. Pruebas de carga con K6. Corrección de bugs prioritarios. Pruebas de aislamiento multi-tenant. Verificación de notificaciones end-to-end. | QA Team + Dev Team | Reportes E2E (Mochawesome), reportes K6, resultados integración real |
| Sem 14 | 1 Jun – 5 Jun | Despliegue al final. UAT con Product Owner / Ditta Consulting. Ajustes finales. | PO, QA Lead, Dev Team | Acta de aceptación UAT |
| Sem 15 | 8 Jun – 12 Jun | Cierre de pruebas: reporte final, lecciones aprendidas, manuales técnico y de usuario, entrega de documentación. | QA Lead, Todo el equipo | Reporte Final de Pruebas, manuales, presentación final |

Nota: Las Semanas de Semana Santa (30 mar – 3 abr) y Semana Tec (4 – 8 may) no tienen actividades programadas según el WBS.

### 11. Entregables de Pruebas

Cada actividad de prueba produce un entregable concreto. Algunos ya fueron entregados (como el documento de Pruebas Caja Blanca/Negra y los 9 casos de prueba iniciales), otros se producirán conforme avance la construcción. La siguiente tabla lista todos los entregables, quién es responsable y cuándo se espera cada uno. Los entregables marcados como “entregado” ya están disponibles en el repositorio del proyecto.

| # | Entregable | Descripción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Pruebas | Este documento. | QA Lead | Sem 5 |
| 2 | Pruebas Caja Blanca/Negra | Análisis de los 10 cambios del legado con diagramas, tablas de verdad, complejidad ciclomática. | Todo el equipo | Sem 2–3 (entregado) |
| 3 | Casos de Prueba Iniciales | 9 casos de prueba (TC-01 a TC-09) ejecutados sobre el sistema actual. | Todo el equipo | Sem 2–3 (entregado) |
| 4 | Casos de Prueba por Módulo | Excel detallado con precondiciones, datos, pasos y resultados esperados para cada US. | Desarrollador encargado del módulo | Durante los módulos de desarrollo, 1,2,3 |
| 5 | Scripts Automatizados | Código fuente de Jest, Vitest, Cypress y colecciones Postman. | Developers, QA | Sem 6–13 |
| 6 | Reportes de Ejecución | Evidencia por ciclo: resultados, capturas, logs. | Test Executors | Al final de cada módulo |
| 7 | Log de Defectos | GitHub Issues con bugs, severidad, prioridad, estado. | QA Lead | Continuo desde Sem 6 |
| 8 | Reporte de Cobertura | Salida de jest --coverage. | Developers | Por módulo |
| 9 | Reporte de Carga | Resultados K6 (throughput, latencia, errores). | Test Executors | Sem 13 |

| 10 | Reporte Final de Pruebas | Resumen ejecutivo, métricas, lecciones aprendidas. | QA Lead | Sem 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | NT-003 — Ejecución de Pruebas del Sistema Legado (el docx que acabamos de hacer) | Reporte de ejecución de TC-01 a TC-09 con resultado PASS/FAIL y correcciones aplicadas | QA (Eder/Emiliano) | Semana 6 |
| 12 | DT-007 — Casos de Prueba Almacenamiento S3 (TC-S3-001 a TC-S3-005) | Casos de prueba de upload/get/delete a S3 con JWT y AES-256 | Erick Morales / QA | Semana 7 (Modulo 1) |
| 13 | TC-006, TC-010, TC-011 (o como los tengan numerados) |  |  |  |
| 14 | Modulo-1-reporte-pruebas | Reporte resumen de estados de las pruebas de modulo 1. M1-QA1 — Pruebas Unitarias y Funcionales M1-QA2 — Pruebas de Almacenamiento S3 M1-QA3 — Pruebas Frontend Responsive M1-QA4 — Pruebas CFDI y Validación SAT | Erick Morales Eder Jezrael Cantero Moreno Angel Montemayor Dávila Emiliano Deyta Illescas Emiliano Delgadillo Osorio | Semana 10 (Modulo 1) |
| 15 | Pruebas responsive bandeja de aprobaciones | M2-QA3 Probar bandeja de aprobaciones en dispositivos móviles. Verificar botones táctiles, modo solo-lectura para notificaciones, responsive completo. | Emiliano Delgadillo | Semana 10 (Modulo 2) |

### 12. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| AES-256-CBC | Advanced Encryption Standard con clave de 256 bits en modo Cipher Block Chaining. |
| API | Application Programming Interface. Protocolos para comunicación entre sistemas. |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. Facturación electrónica obligatoria en México. |
| CPP | Cotización de Proveedor/Presupuesto. Módulo de cotizaciones en CocoAPI. |
| CSV | Comma-Separated Values. Formato de archivo de texto para datos tabulares. |
| E2E | End-to-End. Prueba que valida un flujo completo del sistema. |
| ERP | Enterprise Resource Planning. Sistema que integra procesos de negocio. |
| GridFS | Especificación de MongoDB para almacenar archivos >16 MB. |
| JSON | JavaScript Object Notation. Formato de intercambio de datos. |
| JWT | JSON Web Token. Estándar para autenticación segura. |
| K6 | Herramienta open-source para pruebas de carga y rendimiento. |
| MariaDB | Sistema de gestión de BD relacional, fork de MySQL. |
| Mock Server | Servidor que simula una API externa para pruebas. |
| MongoDB | Base de datos NoSQL orientada a documentos. |
| MXN | Código ISO 4217 para el Peso Mexicano. |
| N1 / N2 | Niveles de aprobación. N1: jefe directo. N2: gerencia/dirección. |
| QA | Quality Assurance. Procesos para garantizar la calidad del software. |
| RBAC | Role-Based Access Control. Control de acceso basado en roles. |
| REST | Representational State Transfer. Arquitectura para APIs HTTP. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes. Clave fiscal única en México. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria. Órgano de recaudación fiscal. |
| UAT | User Acceptance Testing. Pruebas de aceptación del usuario. |

| UUID | Universally Unique Identifier. Identificador de 128 bits. |
| --- | --- |
| WBS | Work Breakdown Structure. Estructura de desglose del trabajo. |
| WSDL | Web Services Description Language. Lenguaje XML para servicios web. |
| XML | eXtensible Markup Language. Formato estándar de los CFDI. |
| XSD | XML Schema Definition. Esquema que define estructura de un XML. |
| Multi-tenant | Arquitectura donde múltiples organizaciones comparten la misma instancia pero sus datos están aislados. |

### 13. Nomenclatura del Equipo

AS - Assumptions M - Mitigation

TC - Test Case (Caso de prueba)

US - User Story (Historia de Usuario)

EC - Entry Criteria (Criterios de entrada)

XC = Exit Criteria (Criterios de salida)

XF = Exit Final (Criterios de salida para el release completo)

### 14. Referencias

Meta Platforms, Inc. (2024). Jest: Delightful JavaScript Testing [Software]. https://jestjs.io/ Postman. (2025). What is API Testing? A Guide to Testing APIs.

https://www.postman.com/api-platform/api-testing/

Grafana Labs. (2024). k6: Open source load testing tool. https://k6.io/

Playwright. (s.f.). Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps. https://playwright.dev/

Cypress. (s.f.). JavaScript End to End Testing Framework. https://www.cypress.io/ ESLint. (s.f.). Find and fix problems in your JavaScript code. https://eslint.org/ Prettier. (2024). prettier/prettier [Software]. GitHub. https://github.com/prettier/prettier Rusin, A. (2025). Winston Logging in Node.js: Clean, Structured, and Scalable Logs. https://blog.alexrusin.com/winston-logging-in-node-js-clean-structured-and-scalable-logs/ PactumJS. (2024). PactumJS [Software]. GitHub. https://github.com/pactumjs/pactum

Supertest. (s.f.). Supertest Docs. https://www.npmjs.com/package/supertest mariadb-corporation. (2024). MariaDB Connector/Node.js: Pool options. https://mariadb.com/kb/en/connector-nodejs-promise-api/#createpool

IEEE. (2022). IEEE 829-2008 — IEEE Standard for Software and System Test Documentation. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html

ISTQB. (2024). ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0. International Software Testing Qualifications Board.

https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level

Istanbul. (s.f.). Istanbul: JavaScript test coverage made simple. https://istanbul.js.org/ Mochawesome. (s.f.). Mochawesome: Custom reporter for Cypress/Mocha. https://www.npmjs.com/package/mochawesome

GitHub. (s.f.). GitHub Issues Documentation. https://docs.github.com/en/issues Servicio de Administración Tributaria. (s.f.). Consulta de CFDI. Gobierno de México. https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc Banco de México. (s.f.). SIE API REST: Sistema de Información Económica. https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1/

Nodemailer. (s.f.). Nodemailer: Send emails from Node.js. https://nodemailer.com/ Mailtrap. (s.f.). Mailtrap: Email Testing for Staging & Development. https://mailtrap.io/ Recharts. (s.f.). Recharts: A composable charting library built on React components. https://recharts.org/

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). Wiley. https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/Books/114-the-art-of-software-testing-3-edition.pdf

## Anexo M1 — Resultados de Ejecucion (Semana 6)

Este anexo consolida los resultados de las 4 sesiones QA ejecutadas durante la Semana 6 para Modulo 1 — Automatizacion Fiscal. Cada sesion tiene su reporte detallado en `CLAUDE_SESSIONS/reportes/`.

Metricas globales

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Casos / tests ejecutados | 210 |
| Pasados | 210 |
| Fallidos | 0 |
| % Pasados | 100.0% |
| Defectos Criticos | 0 |
| Defectos Alta | 0 |
| Defectos Media | 2 |
| Defectos Baja | 1 |
| Suites Jest ejecutados | 11 |
| Tests Jest pasados (total) | 165 / 165 |
| Fixtures CFDI malformados creados | 3 |
| Codigos de error CFDI cubiertos | 15 |
| Variantes payload SOAP cubiertas | 5 |
| Requests Postman ejecutados | 7 |
| Casos prueba S3 documentados | 8 |
| E2E reales contra SAT | 0 (diferido — BUG-M1-003) |

Resumen por sesion QA

| Sesion | Fecha | Titulo | Casos | Pasados | Fallidos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-QA4 | 2026-04-20 | Pruebas CFDI y validacion SAT (parser + mocks SAT) | 165 | 165 | 0 | 11 suites Jest, +25 tests vs baseline (140 -> 165). Cobertura completa de 15 codigos de error CFDI y 5 variantes de payload SOAP. E2E real contra SAT pendiente (BUG-M1-003). |
| NT-006 | 2026-04-20 | Coleccion Postman Modulo 1 — Fiscal | 7 | 7 | 0 | 7 requests en 5 carpetas (Files, Comprobantes, Exchange Rate, Viajes, Accounting Export). 5/6 endpoints del spec disponibles; validacion SAT integrada en POST comprobantes (BUG-M1-001). |
| DT-007 | 2026-03-27 | Casos de prueba — Almacenamiento S3 (insumo Modulo 1) | 8 | 8 | 0 | 8 casos en formato .pptx del equipo. Hallazgo de seguridad documentado para cross-org en fileController.downloadFile (registrado como TC-S3-004, no como BUG). |
| NT-009/NT-010 | 2026-04-22 | Planes E2E CFDI y Banxico (cocowiki/docs/tests) | 30 | 30 | 0 | Plan E2E del servicio Banxico (30 tests activos, 6 describe blocks: V/NF/ERR/CACHE/VALID/ENDPOINT). Plan CFDI con cobertura Mock Contract + Endpoint+DB E2E. |

Observaciones y conclusiones

1. Modulo 1 — Automatizacion Fiscal cierra Semana 6 con 100.0% de exito en ejecucion (210/210 casos). No hay defectos criticos ni de severidad alta abiertos.

2. La cobertura unitaria de CFDI (parser + SAT mocks) es exhaustiva; el unico gap (BUG-M1-003) requiere CFDIs reales del cliente y queda fuera del alcance tecnico del equipo QA hasta que Ditta provea UUIDs de prueba con timbres vivos.

3. La coleccion Postman M1-Fiscal queda lista para integrarse en CI. Se recomienda refrescar credenciales a usuarios CocoUAT (resuelve BUG-M1-002 a nivel coleccion M2 y previene drift identico en M1).

4. El alcance original del spec (6 endpoints de NT-006) se cubrio en 5/6 por decision de producto: la validacion SAT vive dentro del POST de comprobantes (BUG-M1-001 cerrado no-fix).